| Czynność | Ostateczny termin wykonania |
| --- | --- |
| Spotkanie organizacyjne w siedzibie zamawiającego w celu omówienia kalendarza działań oraz spotkań merytorycznych i technicznych | 7 dni od podpisania umowy |
| Przekazanie listy osób odpowiedzialnych za poszczególne części systemu – merytoryczne i techniczne | 14 dni od podpisania umowy |
| spotkania w celu szczegółowego omówienia funkcjonalności systemu - spotkania w zespołach odpowiedzialnych za poszczególne obszary | 2 miesiące od podpisania umowy |
| Wytworzenie dokumentacji budowanego systemu/systemów | 2,5 miesiąca od podpisania umowy |
| Wymagania dotyczące serwerów | 2,5 miesiąca od podpisania umowy |
| Przekazanie danych dostępowych do systemu kontroli wersji, gdzie będą umieszczane wszystkie kody źródłowe systemu | 2,5 miesiąca od podpisania umowy |
| Udostępnienie makiet przyszłego systemu/systemów | październik 2018 |
| Udostępnienie projektu graficznego punktu ISP | październik 2018 |
| Udostępnienie poszczególnych elementów systemu do testów (w wersji deweloperskiej): |  |
| Nadzór Epidemiologiczny | grudzień 2018 |
| Bezpieczeństwo Żywności | grudzień 2018 |
| Bazy Danych, narzędzia BI | styczeń 2019 |
| ISP | styczeń 2019 |
| System monitoringu | luty 2019 |
| Udostępnienie pierwszej wersji scenariuszy testów akceptacyjnych, bezpieczeństwa i obciążeniowych (uaktualnianie scenariuszy w kolejnych miesiącach) | grudzień 2018 |
| Udostępnienie pierwszej wersji instrukcji użytkownika (uaktualnianie w kolejnych miesiącach) | grudzień 2018 |
| Uruchomienie pilotażu dla użytkowników merytorycznych z NIZP-PZH i wybranych stacji PSSE, WSSE | luty-marzec 2019 |
| Szkolenia dla użytkowników | maj-czerwiec 2019 |
| Odbiory poszczególnych elementów systemu | maj-czerwiec 2019 |
| Uruchomienie produkcyjne systemu | czerwiec 2019 |